中国教育集团控股有限公司基建/大额维修类项目

公开询价文件

项目编号：YKG20230711

项目名称：烟台科技学院5#宿舍改造项目

采 购 人：烟台科技学院

采购单位：华教教育科技（江西）有限公司

目录

第一章  公开询价邀请	1

第二章  参与人须知	3

参与人须知前附表	3

一、说   明	6

二、公开询价文件	7

三、公开询价报价	8

四、公开询价响应文件的编制	11

五、响应文件递交	12

六、评   审	13

七、确定成交供应商与合同签订	14

第三章  公开询价图纸	16

第四章 工程量清单	17

第五章  响应文件格式	18

1-1公开询价响应函	20

1-2报价一览表	21

1-3参与人选定品牌表	22

1-4法定代表人资格证明书	23

1-5法定代表人授权委托书	24

1-6参与人的资格声明	25

1-7营业执照	26

1-8业绩汇总表	27

1-9企业资质证书	28

1-10拒绝采购领域商业贿赂承诺书	29

1-11施工方社会责任声明书	30

1-12施工方提交的其它资料	31

2-1项目管理机构及主要人员一览表	33

2-2拟派本项目负责人资格一览表	34

2-3施工组织设计	35

注：公开询价文件共40页（含封面），请参与人领取公开询价文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取公开询价文件之日起二日内向华教公司提出，否则，由此造成的一切后果由参与人自负。

第一章  公开询价邀请

中国教育集团控股有限公司（简称：中教集团）是一家专注于通过创新提供优质教育服务的集团。2017年香港联交所上市（股票代码839），在中国、澳大利亚及英国设有学校。华教教育科技（江西）有限公司（简称：华教公司）作为中教集团内地唯一独资子公司全程承办此次项目。

  - 项目编号：YKG20230711

  - 项目名称：烟台科技学院5#宿舍改造项目

  - 项目概况：5#楼宿舍改造项目：电器改造、水暖改造、土建装饰改造

  - 项目质量要求：合格

  - 参与人资格标准：

本项目采用资格预审制，发布公开询价函后，各潜在参与人在满足发包人资格要求并提供以下相关证明资料，资料审核合格后，方可参加此项目。

- 取得营业执照并具有独立法人，具备一般纳税人资格。

- 资质等级：具有建筑装修装饰工程二级或以上资质并年检。

- 业绩要求：自2021年01月01日起（以合同签订时间为准）承接3个（含）以上类似工程项目业绩。

- 拟任项目经理需具备二级或以上建筑专业建造师工程执业证书(临时证书无效）并取得安全生产考核证书。

- 拟任技术负责人：具有中级工程师或以上职称。

- 具有良好的银行资信和商业信誉，良好的财务情况，提供2022年财务审计报告（利润表、现金流量表、负债表）能满足项目正常施工运转。未被建设主管部门或税务机关予以进行处罚或列入黑名单。

  - 响应文件递交截止时间：2023年07月17日下午16:00前。

  - 响应文件递交地点：

地点：烟台科技学院

联系人：王凯，电话：15192284666

  - 本项目需参与人进行现场踏勘，参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：烟台科技学院

探勘联系人：李思霞，电话：18702548118

  - 正式开标时间及地点：

正式开标时间：2023年07月18日上午09:20

正式开标地点：图文楼401会议室

  - 参加本项目的参与人须在规定的时间内到指定地点购买公开询价文件，本项目不接受未购买公开询价文件供应商的参与，且不予以书面通知公开询价文件补充内容等。

  - 参加本项目的参与人如对公开询价文件内容提出质疑的，请在购买公开询价文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

  - 联系人：王和俊，电话：13507002509

  - 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请按照公开询价文件第21条“参与人的投诉与回复”要求执行。

投诉受理部门：中教集团内控部；投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

# 第二章  参与人须知

## 参与人须知前附表

本须知前附表的条款是与《参与人须知》中的条款是一致的。如果有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 烟台科技学院5#宿舍改造工程 |
| 2 | 工程建设地点 | 烟台科技学院 |
| 3 | 工程建设规模 | 见附件1 |
| 4 | 结构形式 | 无 |
| 5 | 承包方式 | 包工、包料交钥匙工程。 |
| 6 | 工期要求 | 计划竣工日期：2023年08月20日 总 工 期：30个日历日 本工程具体开工日期以发包人发出的开工令（或通知）为准。 |
| 7 | 项目内容及范围 | 电器改造、水暖改造、土建装饰改造 |
| 8 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格或以上标准。 |
| 9 | 参与人资质等级要求 | 建筑装修装饰工程二级或以上，不接受联合体方式参与。 |
| 10 | 注册建造师资格要求 | 专业：建筑工程 等级：中级注册建造师【临时建造师无效】 |
| 11 | 参与人应当提交的资格文件（参与人的建筑业企业资质证书为复印件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询） | ( 法定代表人证书和本人身份证或者法定代表人授权委托书和本人身份证； ( 企业营业执照； ( 企业资质证书复印件； ( 在有效期内的安全生产许可证； ( 外省、市施工企业进山东省投标备案通知； ( 拟派建造师注册证书； ( 拟派技术负责人职称证书； ( 近三年不少于三个相类似工程业绩证明； ( 近三年企业财务审计报告； |
| 12 | 询价方式 | 公开询价 |
| 13 | 报价原则 | (工程量清单计价，单价包干。 |
| 14 | 踏勘时间 | 参与人自行前往。 |
| 15 | 公开询价有效期 | 90日历天（自公开询价截止之日起）。 |
| 16 | 公开询价文件的疑问和异议 | 参加本项目的参与人如对公开询价文件内容提出质疑的，请在响应文件递交截止之日前四天将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，发包人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。 联系人：王和俊，电话：13507002509 |
| 17 | 响应文件编制 | 响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：两份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 18 | 响应文件递交截止时间 | 2023年07月17日下午16:00前 |
| 19 | 响应文件递交地点 | 烟台科技学院商务A座216室（采购科） |
| 20 | 评审形式 | 内部评审，不对外公开 |
| 21 | 评审程序和方法 | 综合评定法，不进行现场确定成交单位，最低响应价不作为成交的保证。评审程序和方法： （一）、评审程序（专家按如下程序进行评审）： 技术审查：经评审小组审定有任何超过三项不符合《公开询价货物一览表》中的功能要求的（注：重点指标不符合可以直接认为技术参数不符合），或由于参与人较多，采购人有可能淘汰技术分排名靠后的参与人。技术部分被淘汰的参与人不进入下一程序，其商务部分报价不做为有效报价。合格参与人没有达到三家及以上不进入下一程序，采购人将另行寻找合格供应商直至满足三家，或采取其它采购方式采购。 商务审查：评审小组按商务部分或资质要求对参加公开询价参与人提供的各类材料各项指标逐项评审，包括但不限于以下内容： 1、 价格的组成是否符合采购人要求。 2、 质保期是否满足公开询价要求。 3、交货期是否满足公开询价要求。 以上审查一旦发现有弄虚作假/围标/串标等行为取消该次公开询价资格列入黑名单，五年内不得参加采购单位任何项目投标。情节严重者交司法机关。 （二）、评审方法： 1、本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的“综合评审法”进行评审（详情见18.3）。 2、无论采购人采用何种评审方法，均有可能会进行多轮公开询价。 |
| 22 | 公开询价时间和地点 | 正式开标时间：2023年07月18日上午09:20 正式开标地点：图文楼401会议室 |
| 23 | 其他 | 工程中材料垂直运输费（搬运费）及围挡费用等均包含在报价总，结算时不另行计取 |

## 一、说   明

1. 适用范围

1.1本公开询价文件仅适用于参与人须知前附表第1项所叙述项目的基建及大额维修类施工项目。

2. 定义

2.1“发包人”系指本次采购项目的业主方烟台科技学院。

2.2“采购单位”系指组织本次公开询价活动的华教教育科技（江西）有限公司。

2.3“参与人”系指取得公开询价文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的施工方。

2.4本公开询价文件中“(”字样的表示是发包人认可适用于本次公开询价文件的条款。

3. 合格的参与人

3.1 参与人应符合参与人须知前附表第9-11项所规定的资格标准条件。

3.2 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个参与人只能提交一个响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目公开询价：

- 与发包人、采购单位存在利害关系可能影响公开询价公正性的法人、其他组织或者个人。

- 单位负责人为同一人的不同单位。（单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）。

- 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

- 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4本项目不接受联合体。

4．公开询价费用

参与人应自行承担其准备与参加公开询价所涉及的一切费用。

5.资金来源

发包人的资金已经通过自筹的方式全部落实，并将有关资金用于本工程合同项下的各

项支付。

6.资格审查

本项目采用资格预审的方式，不接受联合体投标。为履行本施工合同的目的，参加公开询价的施工企业（以下称“参与人”）以证明其符合公开询价合格条件和具有履行合同的能力。参与人在公开询价报名时应按照公开询价邀请第五条参与人资格标准和参与人须知前附表第十一点中所规定的要求提供相关证明材料。参与人所提供资料必须是真实有效的，发现存在弄虚作假行为。发包人将取消参与人该次公开询价资格列入黑名单，五年内不得参加采购单位任何项目投标,情节严重者交司法机关。

## 二、公开询价文件

7．公开询价文件的组成

7.1公开询价文件用以阐明所需施工及服务公开询价程序和合同主要条款。公开询价文件由下述部分组成：

- 公开询价邀请

- 参与人须知

- 公开询价图纸、资料及有关的附件

- 工程量清单

- 响应文件格式

- 双方往来的过程答疑、澄清、补充等文件

7.2参与人应认真审阅公开询价文件中所有的参与人须知、合同主要条款、技术规范、工程量清单和图纸。如果参与人的相应文件不能符合公开询价文件的要求，责任由参与人自负。实质上不响应公开询价文件要求的相应文件将被拒绝。

7.3 参与人在获取公开询价文件及相关资料时应仔细检查所有内容,如发现有残缺或遗漏应及时提出，否则由此引起的损失由参与人自己承担。

8. 公开询价文件的质疑与澄清

参与人对本次公开询价文件提出疑问的，请在响应文件递交截止之日前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，发包人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复，具体详见参与人须知附表第十六条的规定。发包人接受参与人所提出的疑问问题，进行统一的书面回复，各参与人在收到发包人的澄清文件后予以进行回复确认，超时或未进行回复确认的发包人将视为默认确认，后期所产生的后果由参加人全权承担。

当公开询价文件、修改补充通知、澄清（答疑）文件等内容互相矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。参与人对发包人提供的公开询价文件所做出的推论、解释和结论，发包人概不负责。参与人由于对公开询价文件的任何推论和误解以及发包人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参与人自负。

## 三、公开询价报价

9. 公开询价报价内容

9.1 公开询价报价应包括公开询价文件所确定的承包范围内施工图纸和工程量清单内所包含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为参与人提交的已标价的工程量清单及附表。

9.2 参与人应按发包人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特 征、计量单位、工程量必须与发包人提供的一致。

9.3 实行工程量清单招标的工程建设项目，除发包人约定可以进行调差部分的由双方共同承担风险，其它部分全部由参与人进行承担后期发包人不再对此部分价格进行调整。

9.4 参与人应按发包人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，参与人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中或对发包人进行的让利。

9.5 清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

9.6严禁参与人进行不平衡报价，发包人有权对参与人所报不平衡单价进行强制调整，否则发包人有权取消参与人优先中标的权力。

10. 公开询价报价方式

10.1本工程采用以下方式报价，参与人根据自身企业实力以及市场行情价格水平自主进行报价。投标人应当充分考虑施工期间的所有市场价格风险和政策风险，参与人所报价格均视为已经包含了所有的风险费用在内，后期除发包人约定可以调差的部分外其它不再进行任何调整。

(工程量清单计价，固定综合单价：工程量根据发包人认可的竣工图纸及相关变更签证文件按实结算。综合单价包含但不限于人工、材料、水电费、损耗、机械、管理费、利润、各类措施费、全部风险、验收、档案资料整理、保修、材料检测试验、保险、垃圾清运等为完成清单项所包含的一切费用。后期结算不再因施工期间人工、材料及机械价格变化、工程规模变化、工期变化、施工组织设计及施工方案的变化和造价管理部门颁布的文件变化等各种因素而调整，发包人约定可以调差的部分除外。

(工程量清单计价，总价包干：公开询价承包范围内施工图纸、工程量清单所包含的全部内容总价包干，包含但不限于人工、材料、水电费、损耗、机械、管理费、利润、各类措施费、全部风险、验收、档案资料整理、保修、材料检测试验、保险、垃圾清运等为完成的合同内容的一切费用，后期除设计变更、合同外签证外，总价不再进行调整。

(工料单价（定额）计价，费率下浮：参与人根据公开询价项目所在地省（市）造价管理部分发布的2016版本消耗量定额、费用定额和相应的配套文件进行计价，定额缺失的根据图纸做法和发包人的标准要求双方进行核价。材料价格参照公开询价项目所在地造价管理部门发布的信息价（按照公开询价截止日期上月度）计取，信息价缺失的由发包人指定品牌档次，参与人申报品牌和价格双方认质认价。在上述的基础上除双方核价、认质认价的部分外参与人自行下浮比例。

10.2材料调差原则（仅适用于固定综合单价和费率下浮方式报价，本项目不调差）

材料调差种类：施工期间商品混凝土、沙子、砌块、水泥、钢材、电线电缆可以进行调差，其它材料一概不进行调整。调差原则按照以下方式进行：

（一）商品混凝土、沙子、砌块、水泥、钢材调差方法：

（1）调整基价：以公开询价截止日期上月公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息中商品混凝土、沙子、砌块、水泥、钢材的不含税价格执行。

（2）调整价格：

①商品混凝土调整价格按照从浇筑桩基承台混凝土至结构断水期间公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息的月算数不含税平均价执行。

②沙子调整价格按照从结构断水至项目验收合格前一个月期间公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息的月算数不含税平均价执行。

③砌块调整价格按照从结构断水至主体验收合格前一个月期间公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息的月算数不含税平均价执行。

④水泥调整价格按照从结构断水至项目验收合格前一个月期间公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息的月算数不含税平均价执行。

⑤钢材调整价格按照从浇筑桩基承台混凝土至结构断水期间公开询价项目所在地市造价主管部门发布的造价信息的月算数不含税平均价执行。

（3）调差：调整价格较调整基价偏差在正负5%以内（含）则不进行相应的调差。调整价格较调整基价偏差在正负5%以上，则仅对超出5%部分进行相应的调整。

（二）电线电缆调差方法：从项目电线电缆第一批进场至最后一批结算期间长江有色金属网每月15号（如15号为休息日则以该休息日的前一个工作日）所发布的长江现货1#铜价格的月算术平均价作为调整价格。公开询价截止日期当天长江有色金属发布的长江现货1#铜价格作为基准价格。具体调差计算公式为：（调整价格-基准价格）/基准价格*电线电缆价格*双方结算认可的工程量*（1+9%）。

10.3变更、签证计价原则

10.3.1适用于固定综合单价和总价包干方式报价

①工程量清单中有相同或类似项目的按照合同单价执行。

②工程量清单缺失项目的，参与人根据公开询价项目所在地省（市）造价管理部分发布的《山东省建筑安装工程消耗量定额》（2016）版本消耗量定额、费用定额和相应的配套文件进行计价，材料价格参照公开询价项目所在地造价管理部分发布的最新一期信息价计取，信息价缺失的材料双方认质认价。

③定额缺失且无法借套的项目，双方根据施工期间市场行情进行核价。

10.3.2适用于费率下浮方式报价

①按照主合同计价原则执行。

②定额缺失且无法借套的项目，双方根据施工期间市场行情进行核价。

10.4价款支付

(按工程节点支付工程价款

- 全部工程竣工验收通过，完整竣工资料移交发包人确认后，双方开始办理结算签字确认后支付至决算款的 95 %；质保金 5  %在质保期满2年后无息付清。

10.5工程结算：

10.5.1工程施工用水、用电费用：成交参与人按发包人指定水源电源挂表，按实计量计价，水电费按月向发包人或所有权单位交纳。如分包人使用水电的，成交参与人必须予以准许积极配合，分包人必须向成交参与人申请安装水电分表，并向成交参与人按时按量交纳水电费。工程结算时水电费按实调整价差（用电用水量为定额消耗量的总和，实际用电用水量超定额消耗部分不进行调整）。

10.5.2以施工图纸、图纸会审记录、施工图设计变更或技术变更核定单、现行施工及验收规范发包人材料设备认质核价单、现场签证收方单（后面附上原始收方记录）及发包人确定的其他事宜为依据按实结算。

10.5.3成交人应确保提交给发包人审核的结算价款及结算资料准确，不得高估冒算、弄虚做假，如成交人提交给发包人审核的结算价款超过发包人审核、审计后双方确定的结算价款，且超过部分除以发包人审核、审计后双方确定的结算价款大于15%的，发包人应按“（成交人提交给发包人审核的结算价款-发包人审核、审计后双方确定的结算价款）*10%”计算向发包人支付违约金，发包人有权按从审核、审计后双方确定的结算价款中扣除该违约金。减审金额超过5%以上部分咨询减审费用由成交参与人负责。

10.6品牌要求：

1.瓷砖采用蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏、新中源、诺贝尔或同等档次品牌

2.涂料采用多乐士、立邦、三棵树、嘉宝莉或同等档次品牌

3.照明采用佛山照明、欧普、三雄极光、阳光、美的或同等档次品牌

4.管材采用联塑、日丰、伟星、公元或同等档次品牌

5.SBS防水卷材采用东方雨虹、科顺、卓宝、禹王或同等档次品牌

6.洁具采用国内中等档次品牌：恒洁、箭牌、法恩莎、安华、九牧等同档次品牌

## 四、响应文件的编制

11. 响应文件的要求

11.1参与人应仔细阅读公开询价文件的所有内容，按照公开询价文件的要求提交响应文件。响应文件应对公开询价文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件无效。

11.2 参与人应对工程量清单所列项目进行响应。本项目不接受任何有可选择性的报价，每一个项目只能有一个报价。

12. 响应文件语言

响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

13. 响应文件的组成

响应文件应包括下列部分：

- 商务部分

- 技术部分

14. 公开询价响应有效期

14.1公开询价响应有效期：90日历日。

14.2特殊情况下采购人可于公开询价有效期满之前书面要求参与人同意延长有效期，参与人应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。参与人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

15.响应文件的格式

15.1参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件独立密封，提供正本：一份，副本：两份。文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2响应文件应由参与人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

15.3除非有另外的规定或许可，公开询价过程中使用货币应为人民币。

15.4 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖参与人公章。

15.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正参与人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

15.6未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其公开询价将无效。

15.7所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

## 五、响应文件递交

17.响应文件的密封、标记和递交

17.1参与人应将商务、技术响应文件正、副本分开独立密封，并标明项目编号、参与人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致投标被拒绝。

17.2信封密封处应注明“公开询价前不准启封”的字样，并加盖参与人公章。

17.3如果响应文件由邮局或专人送交，参与人应将响应文件按照本须知第17.1条至17.2条的规定进行密封和标记后，按参与人须知前附表注明的地址送至接收人。

17.4如果未按上述规定进行密封和标记，本项目组将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

17.5响应文件应在公开询价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件, 将被拒收。

17.6参与人在公开询价截止期后不得修改、撤回响应文件。参与人在公开询价截止期后修改响应文件的，其响应文件将被拒绝。

17.7响应文件提交截止时间结束后，参加公开询价的参与人不足三家的，本次公开询价将以其它方式继续进行。

## 六、评   审

18．评标委员会、响应文件审核

18.1评审委员会由发包人代表组成。成员为4人（技术+商务）以上组成，对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

18.2对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求参与人做出必要的澄清、说明或者纠正。参与人的澄清、说明或者纠正应当在评审委员会规定的时间内以书面形式做出，由其法定代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.3评审小组将按《参与人须知前附表》第21条综合评审法对参与人进行评审，综合评审法根据项目复杂程度分为：

（1）打分法：评审小组按照商务部分、技术部分制定相应的评分项目、评分分值及权重比，总分为100分。评审小组先启封技术部分响应文件进行打分，经评审小组审定有任何超过三项不符合《公开询价货物一览表》中的功能要求的（注：重点指标不符合可以直接认为技术参数不符合），或由于参与人较多，评审小组有可能淘汰技术分排名靠后的参与人。技术部分被淘汰的参与人不进入下一程序，商务部分响应文件不被启封，其报价也不做为有效报价。

技术部分评审结束后，评审小组启封合格参与人商务部分响应文件，商务部分评分项目包含且不仅限于价格、资质、质保期、供货期等内容，其中商务部分价格得分计算公式为：（最低有效报价÷投标报价）×价格权重比。

技术、商务评分结束后，由评审小组工作人员按照权重比汇总分值，得分最高者推荐为第一候选人，以此类推。

（2）合理最低评审价法：评审小组对技术部分、商务部分进行审核，技术部分满足要求的，再对参与人价格进行公开询价谈判。符合技术要求的参与人所报价格最低者推荐为第一候选人，以此类推。

无论采用何种评比办法，评审小组均在严格保密状态下进行评审，评审小组只对外公布成交结果（详情见16条）不对外公开评审过程、评分内容以及评审细节。

18.4若参与人的报价明显低于其他报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，参与人应按评审委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效处理。

## 七、确定成交供应商与合同签订

19. 公开询价成交准则

19.1最低响应价不作为成交的保证。

19.2参与人的响应文件符合公开询价文件要求，经评委评审并推荐为第一候选人。

20. 公开询价成交通知

20.1评审结束后，评审结果经发包人报请采购单位确认后，发包人或在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示采购结果，网址：www.ceghqxz.com。公示期结束后向成交供应商发出《公开询价成交通知书》。《公开询价成交通知书》或者后勤贤知平台公示结果均对发包人和成交参与人具有同等法律效力。

20.2《公开询价成交通知书》将作为合同签订的依据。《合同》签订后，《公开询价成交通知书》成为《合同》的一部分。

21. 参与人的投诉与回复

21.1投诉应符合以下条件：

（1）有明确的被投诉对象（含单位或具体人员）及明确的诉求；

（2）投诉内容客观、真实、详尽，并附有相关的证据材料（文字、图片、音像资料等）；

（3）投诉人以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）并提供地址、电话等信息，提倡实名投诉。

21.2投诉人进行投诉，应遵守法律、法规及其他相关规定，不得影响正常工作秩序。对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求，以及未按照17.1所规定的条件进行的投诉请求，集团内控部不再受理。

21.3没有明确的被投诉者或虽有明确的被投诉者，却没有具体的投诉请求和事实根据；或者存在蓄意失实的投诉，将被列为不诚信供应商，造成学校实质利益损害的，学校保留对投诉人追讨损失和损害赔偿的权利。

21.4符合以上条件确需要投诉的，可将材料发送至中教集团内控部。投诉邮箱：Neikongbu@educationgroup.cn。

22. 签订合同

22.1发包人、成交参与人在《公开询价成交通知书》发出之日起或者发包人通过邮件、电话以及其他通讯方式通知到参与人起7日内，根据公开询价文件确定的事项和成交参与人响应文件，按照发包人合同模板签订合同。签订的合同不得对公开询价文件和成交参与人响应文件作实质性修改（甲方有权根据实际情况进行修改）。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。成交参与人逾期未签订合同，则取消今后参加投标的资格。

22.2公开询价文件的修改文件、成交参与人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本公开询价文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3发包人在合同履行中，需追加与合同标的相同的项目或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交参与人协商签订补充合同。

22.4发包人将确定第一成交参与人为成交人。若成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，发包人可以与排位在第二位的成交参与人签订采购合同，以此类推（须在本项目评委会所推荐的中标候选人名单中）。

# 第三章  公开询价图纸

# 工程量清单（见附件）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主材 | 人工 | 机械及辅材 | 综合管理费、利润及其它 | 税金 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  公开询价响应文件格式

一、注释：《公开询价响应文件格式》是参与人的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式，参与人除应参照这些格式文件制作响应文件外还应注意以下事项：

- 参与人所投响应文件应分为“商务部分”及“技术部分”两部分并独立密封。

- 技术部分参与人不能标注所投产品价格，否则发包人将视参与人未按要求响应，可能会被淘汰。

- 参与人可根据行业特点,结合本次公开询价技术规格要求,在技术部分对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

二、商务部分

1-0商务部分封面

1-1公开询价响应函

1-2报价一览表

1-3参与人选定品牌表

1-4法定代表人资格证明书

1-5法定代表人授权委托书

1-6参与人的资格声明

1-7营业执照

1-8业绩汇总表

1-9企业资质证书

1-10拒绝采购领域商业贿赂承诺书

1-11施工方社会责任声明书

1-12施工方提交的其它资料

三、技术部分

2-0技术部分封面

2-1项目管理机构及主要人员一览表

2-2拟派本项目负责人资格一览表

2-3施工组织设计

此封面应作为响应文件封面并由参与人自行填写

需独立密封

公开询价响应文件

商 务 部 分

Business part

（正本/副本）

项 目 名 称：

磋 商 编 号：

参与人名称 ：（全称并加盖公章）

日      期 ：

## 1-1公开询价响应函

致：华教教育科技（江西）有限公司

根据贵方为        项目的公开询价邀请（编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表施工方（施工方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

- 商务部分

- 技术部分

公开询价文件中规定的应提供和交付的项目及服务报价总价为人民币        ，             （大写          ）。工期为       天。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 同意参加本项目的公开询价，并已详细审查全部响应文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 已了解贵方对于响应文件格式的要求，同意按照要求准备商务部分以及技术部分的响应文件，并分别独立密封，同时承担因未按发包人要求独立密封响应文件而造成的后果。

- 保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务，保证不挂靠、不转包。

- 本公开询价文件自公开询价日起响应有效期为：在公开询价文件参与人须知前附表第15项所规定的期限内保持有效。

- 同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全了解本项目是非财政性资金，贵方采用自有资金采购，并接受贵方在公开询价文件中拟定的评审原则，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为中标价。

- 与响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   电话：

参与人代表签字：

参与人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

## 1-2报价一览表

详见工程量清单（附件一）

1-3参与人选定品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 生产、供应厂家 | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1-4法定代表人资格证明书

姓    名：           性别：            年龄：         职务：

系    （投标单位名称）  的法定代表人。为签署                  项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

1-5法定代表人授权委托书

华教教育科技（江西）有限公司：

（参与人全称）法定代表人 （姓名）、   （身份证号）  授权 （参与人代表姓名）为参与人代表，代表采购人参加贵司组织的            项目（项目编号       ）公开询价活动，全权代表采购人处理公开询价过程的一切事宜，包括但不限于：公开询价响应文件、谈判、签约等。参与人代表在公开询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，采购人均予以认可并对此承担责任。参与人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

参与人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方

参与人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日          期：

接受授权方

参与人代表签字：

日          期：

附：被授权人身份证件

## 1-6参与人的资格声明

1．参与人概况：

Ａ．参与人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2. 法人营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

参与人（全称并加盖公章）：

地          址：

邮          编：

电  话或传  真：

参与人代表签字：

## 1-7营业执照

华教教育科技（江西）有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参 与 人代表签字：

日      期：

## 1-8业绩汇总表

参与人：（全称并加盖公章）                       项目编号∶

| 合同 编号 | 工程名称 | 建筑面积 | 合同 总金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | 用户名称和地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我司承诺，以上业绩均真实有效。若有虚假，同意按无效处理。（本表不够时可自行进行拓张。须提供合同复印件，可选取重要部分进行复印。）

参 与 人（全称并加盖公章）：

参 与 人代表签字：

日      期：

## 1-9企业资质证书

华教教育科技（江西）有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业资质证书、安全生产许可证正副本复印件，该资质证书、安全生产许可证已经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参 与 人代表签字：

日      期：

## 1-10拒绝采购领域商业贿赂承诺书

我公司在此庄严承诺：

  - 在参与采购活动中遵纪守法，诚信经营，公平竞标。

  - 不向发包人和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

  - 不向发包人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交。

  - 不采取围标，陪标等商业欺诈手段获得采购订单。

  - 不采取不正当手段诋毁，排挤其他参与人。

  - 不在提供商品和服务时偷梁换柱，以次充好损害发包人的合法权益。

  - 不与采购方评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

  - 尊重和接受采购监督管理部门的监督和要求，承担因违约行为给发包人造成的损失。

  - 不发生其它有悖于采购公开，公平，公正和诚信原则的行为。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参 与 人代表签字：

日      期：

## 1-11施工方社会责任声明书

我公司在此庄严承诺：

- 遵守SA8000要求,遵守法律法规及其它要求。

- 禁止使用童工和强迫劳动,不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。

- 尊重工人自由,禁止任何形式的强迫劳动。

- 提供健康安全的工作和生活条件,确保员工的安全和健康。

- 推动劳资合作,尊重员工的结社自由和集体谈判权。

- 提供平等和公平的工作环境,禁止任何形式的歧视行为。

- 尊重员工的基本人权,禁止任何形式的侮辱人格的行为。

- 合理安排生产计划,合理安排工人的工作时间和休息休假

- 提供合理的工资福利,至少满足工人的基本需要。

- 在公司要求下参与对社会责任管理体系监查活动;

参 与 人（全称并加盖公章）：

参 与 人代表签字：

日      期：

## 1-12施工方提交的其它资料

参与人还可提供以下资料：

1、外省、市施工企业进公开询价项目所在地投标备案证明文件，文件必须是经过年检真实有效的；

2、ISO质量管理、环境认证体系证书。

3、近三年企业财务审计报告，报告必须是政府主管部分或第三方企业认证的。

4、其它公开询价文件要求或参与认为有必要需要提供的。

此封面应作为响应文件封面并由参与人自行填写

需独立密封

公开询价响应文件

技 术 部 分

Technical part

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

参与人名称 ：（全称并加盖公章）

日      期 ：

## 2-1项目管理机构及主要人员一览表

项目名称：XXXX学校XXXXXXXX工程

| 项目管理机构人员配置表 |
| --- |
| 项目名称 | XXXXXX学校XXXXXXXXX工程 |
| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 职称 | 学历 | 证书 名称 | 证书 编号 | 级别 专业 | 目前已承担在建工程项目数 |

注：所有人员必须具备相应资质证书和从业经验，须提供相应证书复印件附在本表后面。

## 2-2拟派本项目负责人资格一览表

项目名称：XXXX学校XXXXXXXX工程

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 学历 |  |
| 毕业学校 |  | 毕业时间 |  |
| 注册建造师证书编号 |  | 职称 |  |
| 身份证号码 |  |
| 近三年来的主要工作业绩（项目名称、建设单位、建设规模、开竣工日期、在建或已完、工程质量）及担任的主要工作 |  |

注：本表不够时，可按同样格式扩展。注册证书、职称证书、学历证书复印件、业绩证明文件等的复印件附后。

参与单位：（盖章）                  法定代表人：（签字盖章）

日 期：    年     月    日

## 2-3施工组织设计

施工组织措施须包含但不限于以下内容：

2.3.1 工程进度计划与保证措施

2.3.2 质量管理体系与保证措施

2.3.3 安全和文明施工保障措施

2.3.4 施工现场总平面布置方案

2.3.5 施工工艺与技术措施

2.3.6 主要机械设备配备及劳动力计划

# Text boxes

黏贴处